Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Elizabeth Alegría |
| --- | --- |
| Rut | 17.668.384-8 |
| Nombre estudiante | Natalia Benítez |
| Rut | 18.190.367-8 |
| Nombre estudiante | Marco Hernández |
| Rut | 17.251.253-4 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SugoiAnime |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software: construcción de servicios de backend y de una aplicación web de frontend. Arquitectura de soluciones y despliegue: diseño de la arquitectura, contenerización y puesta en producción en la nube. Gestión de proyectos informáticos: planificación y ejecución con un marco de trabajo ágil. Aseguramiento de calidad: pruebas automatizadas, criterios de terminado y trazabilidad de requisitos. |
| Competencias | C1. Diseñar soluciones de software a partir de requerimientos, seleccionando el estilo arquitectónico y las tecnologías adecuadas al problema y justificando la decisión. C2. Construir aplicaciones e integrar servicios aplicando buenas prácticas de desarrollo, control de versiones y pruebas automatizadas. C3. Diseñar y administrar la persistencia de datos, definiendo el modelo, su versionado y su aislamiento entre dominios. C4. Implementar y desplegar soluciones en infraestructura contenerizada y en servicios de nube, aplicando controles de seguridad y de costos. C5. Gestionar el desarrollo de un proyecto informático con un marco de trabajo ágil, planificando, priorizando y documentando el avance en equipo. C6. Aplicar la normativa vigente sobre protección de datos personales y propiedad intelectual en el diseño y la operación de la solución. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En Chile y Latinoamérica el consumo de anime se realiza hoy por tres vías, y ninguna resuelve el problema de forma satisfactoria. Las plataformas generalistas tratan el anime como una categoría secundaria: los metadatos propios del medio —temporada de emisión, estudio de animación, relación entre secuelas y precuelas— están incompletos, y sus motores de recomendación, entrenados sobre catálogos dominados por cine y series occidentales, rara vez capturan las afinidades de género propias del anime. Los servicios especializados fragmentan el catálogo entre varias suscripciones. Y existe una oferta amplia de sitios no autorizados que resuelven la fragmentación y el idioma a costa de publicidad intrusiva, riesgo de software malicioso, ausencia de garantías sobre el tratamiento de datos personales e infracción de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Que esa alternativa no autorizada exista y sea usada es en sí misma la evidencia más sólida de que el problema es real: revela una demanda que la oferta legal no satisface. A eso se suman dos dificultades que el usuario percibe a diario: las sinopsis llegan sin traducir o con traducciones inconsistentes, porque la información de catálogo proviene de fuentes en inglés o japonés; y el punto de reproducción se pierde al cambiar de dispositivo, además de que los perfiles compartidos mezclan el historial de varias personas y degradan las recomendaciones para todas. La relevancia para el campo laboral de la carrera está en que ninguno de estos problemas es un problema de contenido: son problemas de diseño de datos y de arquitectura. La continuidad entre dispositivos se resuelve asociando el progreso al perfil y no al dispositivo; el aislamiento entre perfiles, separando los dominios de datos; la actualización del catálogo, integrando una fuente externa con tolerancia a su caída. Son exactamente las decisiones que un profesional de informática debe saber tomar y justificar en cualquier sistema distribuido, y este proyecto obliga a tomarlas todas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo. Construir y desplegar una plataforma de streaming de anime funcional, que entregue un catálogo actualizado automáticamente, con contenido en español, reproducción con continuidad entre dispositivos y recomendaciones personalizadas por perfil, sobre una arquitectura que respete el marco legal chileno de datos personales y de propiedad intelectual. En qué consiste. El sistema se construye como cuatro servicios independientes sobre Spring Boot y Java, más una aplicación web en React. Un gateway actúa como punto único de entrada: valida la firma de los tokens de sesión, propaga un identificador de correlación y protege cada ruta con un cortocircuito, de modo que la caída de un servicio no arrastre a los demás. Detrás quedan tres microservicios —catálogo, identidad e interacciones—, cada uno con su propia base de datos PostgreSQL, sin claves foráneas entre dominios: cuando un servicio necesita datos de otro, los pide por API y degrada con datos parciales si no responde. Cómo aborda cada problema. La fragmentación y la desactualización del catálogo se resuelven con un proceso programado que lo puebla desde una API pública de datos de anime, con un conjunto de datos semilla que mantiene el catálogo poblado si esa fuente cae. La barrera idiomática, traduciendo las sinopsis la primera vez que se abre una ficha y persistiendo la traducción. La pérdida del punto de reproducción, guardando el progreso asociado al perfil. Las recomendaciones genéricas, con un cálculo de similitud sobre los géneros de los títulos marcados como favoritos, explicable y operativo desde el primer favorito. Y el problema legal, restringiendo el contenido a material de dominio público, tráileres oficiales y material propio, con la licencia registrada por contenido y visible en el reproductor. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto recorre el ciclo completo que describe el perfil de egreso, desde el levantamiento de requerimientos hasta la operación en producción, y no se detiene en la construcción. C1, diseño de soluciones. La decisión de usar microservicios en lugar de una aplicación monolítica no se tomó por moda: se evaluaron ambas alternativas y la elección quedó documentada con su razón, junto con las decisiones de orquestación, de motor de recomendaciones y de servido de contenido multimedia. Saber justificar por qué se descartó una alternativa es parte de la competencia, no un anexo. C2 y C3, construcción y datos. Cuatro servicios con pruebas unitarias y de integración sobre contenedores, esquema versionado con migraciones y una cobertura verificada por sobre el umbral definido en la capa donde reside la lógica. El aislamiento de datos por servicio obliga a resolver la integración por API, que es el problema real de un sistema distribuido. C4, despliegue y operación. El sistema no queda en el computador del equipo: se conteneriza, se publica en un registro de imágenes y se despliega en una máquina virtual en la nube, con entrega de video por red de distribución desde un bucket privado, un único puerto expuesto a internet y alertas de facturación configuradas antes de crear el primer recurso. C5, gestión del proyecto. El trabajo se ejecuta con Scrum en sprints de dos semanas, con sus artefactos y ceremonias documentados: backlog priorizado, planificación, reuniones diarias, revisiones, retrospectivas, registro de impedimentos y seguimiento del avance. C6, normativa. La Ley 19.628 sobre protección de la vida privada se aplica registrando los consentimientos de forma auditable, con versión, fecha y origen, incluido el rechazo, y permitiendo la eliminación efectiva de la cuenta y sus datos. La Ley 17.336 condiciona qué contenido puede alojarse y obliga a registrar la licencia de cada pieza. Ambas dejaron huella en el modelo de datos, que es donde una obligación legal deja de depender de que alguien la recuerde. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi interés profesional está en el desarrollo de backend y en la arquitectura de sistemas distribuidos: el trabajo de decidir cómo se separan las responsabilidades entre servicios, cómo se comunican y qué pasa cuando uno de ellos falla. Es la parte del oficio que menos se ve desde fuera y la que más determina si un sistema se puede mantener. El proyecto refleja ese interés de forma directa. Las decisiones que más tiempo me tomaron no fueron de funcionalidad sino de diseño: separar los dominios en tres bases de datos aisladas y resolver la integración por API en lugar de por consulta cruzada; dejar el gateway como único punto de entrada y como único lugar donde se valida la sesión y se configura CORS; y calibrar los cortocircuitos para que protejan sin cortar llamadas sanas, un problema que apareció dos veces en el proyecto y que enseñó más que cualquier lectura. Desarrollarlo me aporta, sobre todo, experiencia en la parte que un curso no alcanza a cubrir: sostener un sistema con varias piezas durante cuatro meses, con decisiones que hay que revisar cuando resultan equivocadas, y dejar por escrito por qué se tomó cada una. Quiero seguir trabajando en desarrollo de plataformas, y este proyecto es la evidencia más concreta que puedo mostrar de que sé hacerlo de extremo a extremo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Técnica. El equipo domina Java y desarrollo web; la curva de aprendizaje estuvo en la orquestación de contenedores, la configuración del gateway y el uso de servicios de nube. Se abordó construyendo la infraestructura completa en el primer sprint, antes que cualquier funcionalidad, para que ningún riesgo técnico quedara escondido al final. El indicador más honesto es la distribución de los defectos registrados: la gran mayoría estuvo en configuración e integración, no en la lógica de negocio, que es lo esperable cuando el equipo conoce el lenguaje pero está aprendiendo la plataforma. Económica. El costo de infraestructura se mantiene cerca de cero usando el plan gratuito de la nube, donde agotar los créditos suspende el acceso en lugar de generar cobro. Se configuró además un presupuesto con alertas al 50, 80 y 100 % antes de crear el primer recurso, y el usuario de la aplicación quedó limitado a un único bucket. El resto de las herramientas —control de versiones, integración continua, registro de imágenes— se usan en sus planes gratuitos. Operativa. Dieciocho semanas, un equipo de tres personas y sprints de dos semanas. Es la dimensión donde la estimación inicial resultó más optimista que la realidad: el alcance comprometido no cabía en el tiempo disponible, y a mitad del proyecto hubo que congelarlo y retirar la épica de menor prioridad. Que el proyecto termine completo se debe a que el backlog estaba priorizado desde el inicio, no a que la estimación fuera correcta. Legal. Chile no exige autorización previa para operar una plataforma de streaming, de modo que la factibilidad legal se reduce a cumplir la normativa aplicable. El riesgo real está en el contenido: ningún control técnico impide por sí solo que alguien suba material protegido al almacenamiento, así que la restricción se resolvió por diseño —licencia registrada por contenido— y por acuerdo explícito del equipo de usar únicamente material de dominio público, tráileres oficiales o material propio. Factores que podrían dificultarlo. La cuota de la API pública de la que se puebla el catálogo, mitigada con el conjunto de datos semilla y el cortocircuito; la disponibilidad del equipo en semanas de mayor carga académica; y un gasto no previsto en la nube, mitigado con el presupuesto y las alertas. Factores que lo facilitan: todo el software utilizado es de código abierto o tiene plan gratuito, y el sistema completo se levanta con un solo comando desde un repositorio recién clonado, lo que permite a cualquier integrante reproducir el entorno sin depender de otro. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y desplegar una plataforma web de streaming de anime, construida sobre una arquitectura de microservicios, que entregue un catálogo actualizado automáticamente y en español, reproducción de episodios con continuidad del progreso entre dispositivos y recomendaciones personalizadas por perfil, cumpliendo la normativa chilena de protección de datos personales y de propiedad intelectual. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | OE1. Implementar una infraestructura contenerizada y reproducible, con un gateway como punto único de entrada y aislamiento de datos por servicio, que se levante completa desde un repositorio limpio con un solo comando. OE2. Desarrollar un catálogo navegable sin registro previo, paginado y filtrable por género y año, con búsqueda por título. OE3. Implementar la reproducción de episodios servida por una red de distribución de contenido desde un almacenamiento privado, registrando y mostrando la licencia de cada contenido. OE4. Integrar una fuente externa de datos de anime mediante un proceso programado y tolerante a fallos, y traducir las sinopsis al español persistiendo el resultado. OE5. Desarrollar la gestión de favoritos, el registro del punto de reproducción asociado al perfil y un motor de recomendaciones explicable basado en afinidad de géneros. OE6. Implementar el registro de usuarios con consentimientos auditables, la autenticación con tokens firmados y renovación revocable, los perfiles múltiples con historial aislado y la eliminación efectiva de la cuenta, conforme a la Ley 19.628. OE7. Desplegar el sistema completo en infraestructura de nube, verificando que solo el punto de entrada quede expuesto a internet y que el gasto esté acotado por un presupuesto con alertas. OE8. Documentar el proceso y el producto mediante los artefactos de Scrum, un plan de pruebas con evidencia de ejecución y una matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades entregadas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Marco de trabajo. El proyecto se desarrolla con Scrum, en ocho sprints de dos semanas. La elección responde a una condición del problema: parte de los requisitos —el comportamiento del motor de recomendaciones, el alcance real que cabe en el plazo— no se puede definir por completo al inicio, y un marco iterativo permite corregir el rumbo con evidencia en lugar de con supuestos. Cada sprint termina con un incremento que se puede demostrar sobre el sistema funcionando. Roles del equipo. El equipo está compuesto por tres integrantes con roles definidos y estables durante todo el proyecto. Natalia Benítez ejerce como Scrum Master y desarrolladora de frontend: facilita las ceremonias, mantiene el registro de impedimentos y construye la aplicación web. Marco Hernández ejerce como Product Owner y desarrollador de plataforma: mantiene el backlog priorizado y construye la infraestructura, el gateway y el servicio de identidad. Elizabeth Alegría se desempeña como desarrolladora de servicios de dominio, a cargo de los microservicios de catálogo e interacciones. Los tres participan de todas las ceremonias y de la construcción. Etapas. Fase 1, definición: levantamiento del problema, visión de producto, épicas e historias de usuario con criterios de aceptación, backlog priorizado y diseño de la arquitectura. Fase 2, desarrollo: los sprints de construcción, cada uno cerrando con un incremento demostrable. Fase 3, cierre: estabilización, despliegue en la nube, evidencia de pruebas y documentación final. Ceremonias. Planificación al inicio de cada sprint, donde se acuerda el objetivo y se desglosan las tareas con su estimación en horas. Reunión diaria de quince minutos para sincronizar avance y levantar obstáculos. Revisión al cierre del sprint, donde el incremento se demuestra sobre el sistema funcionando y no con diapositivas; una historia se acepta solo si sus criterios de aceptación se verifican durante la demostración. Y retrospectiva, sin asistentes externos, que cierra con acciones de mejora numeradas y con responsable, revisadas al inicio de la retrospectiva siguiente. Artefactos. Product Backlog priorizado con criterios de aceptación por historia; Sprint Backlog con el desglose de tareas, sus horas y su responsable; tablero de tareas; gráfico de avance del trabajo pendiente; y registro de impedimentos. A ellos se suma una Definición de Terminado que fija, de forma transversal, qué condiciones debe cumplir un trabajo para considerarse hecho, y que se amplía cada vez que un incidente revela una condición que nadie había pensado en verificar. Método de ingeniería. El desarrollo se apoya en control de versiones con rama principal protegida e integración continua que ejecuta la compilación, la suite de pruebas y un escaneo de secretos ante cada cambio propuesto, bloqueando la integración si alguno falla. Las pruebas combinan unitarias con dobles de prueba y de integración sobre contenedores reales. El esquema de base de datos se versiona con migraciones. Cada decisión de arquitectura relevante queda registrada con su contexto, las alternativas evaluadas y la razón del descarte.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio del proyecto con historial e integración continua | Repositorio con el código de los cuatro servicios y la aplicación web, rama principal protegida, e integración continua que ejecuta compilación, pruebas y escaneo de secretos en cada cambio propuesto. | Da cuenta del trabajo real y de su distribución en el tiempo y entre integrantes. El historial es la única evidencia que no se puede construir al final. |
| Avance | Incremento funcional desplegable en entorno local | Sistema levantándose completo con un comando desde un repositorio limpio, con el catálogo navegable, la reproducción de episodios operativa y la sincronización con la fuente externa funcionando. | Demuestra que la arquitectura elegida funciona de extremo a extremo antes del cierre, y no solo en el diagrama. Es lo que permite corregir el rumbo a tiempo. |
| Avance | Documentación de gestión del periodo | Backlog priorizado con criterios de aceptación, planificación y backlog de cada sprint, gráfico de avance del trabajo pendiente, y actas de revisión y retrospectiva. | Evidencia la aplicación efectiva del marco de trabajo declarado. Permite verificar que la priorización y el seguimiento existieron durante el desarrollo. |
| Final | Sistema desplegado y operativo en la nube | Plataforma corriendo en una máquina virtual, con la aplicación web contenerizada, entrega de video por red de distribución desde un almacenamiento privado, y un único punto expuesto a internet. | Es el producto del proyecto. Demuestra la competencia de despliegue y operación, que no queda acreditada por un sistema que solo funciona en el computador del equipo. |
| Final | Plan de pruebas con evidencia de ejecución | Casos de prueba derivados de los criterios de aceptación, resultados de la suite automatizada, informe de cobertura, y registro de los defectos detectados con su estado. | Acredita el aseguramiento de calidad con datos verificables. El registro de defectos, incluidos los no corregidos, es más informativo que una declaración de que todo funciona. |
| Final | Informe final y documentación técnica | Documento de diseño con los diagramas de arquitectura y de datos, registro de decisiones de arquitectura, matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades entregadas, y procedimiento de despliegue. | Permite a un tercero entender, reproducir y mantener la solución. La matriz de trazabilidad es lo que acredita qué se entregó y qué quedó fuera del alcance, con su razón. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C1, C5 | Definición del proyecto | Levantamiento del problema, visión de producto, épicas e historias de usuario con criterios de aceptación, backlog priorizado y diseño de la arquitectura. | Herramientas de modelado y de documentación; fuentes sobre la industria del anime. | 2 semanas | Marco Hernández | Facilitador: define el alcance antes de escribir código. Dificultad: la estimación inicial resultó optimista y obligó a recortar alcance a mitad de proyecto. |
| C1, C3, C4 | Sprint 1 · Infraestructura, gateway y datos del catálogo | Orquestación contenerizada con tres bases de datos aisladas, integración continua con escaneo de secretos, gateway con ruteo y cortocircuito, y capa de datos del catálogo con migraciones versionadas. | Docker y Docker Compose, PostgreSQL, Spring Boot, repositorio con integración continua. | 2 semanas · 42 HH | Marco Hernández y Elizabeth Alegría | Dificultad: el límite de tiempo por omisión del cortocircuito cortaba llamadas sanas; obligó a fijarlo de forma explícita. Facilitador: resolver la infraestructura primero evitó que el riesgo técnico quedara al final. |
| C2 | Sprint 2 · Interfaz del catálogo | Aplicación web con grilla paginada, filtros por género y año reflejados en la URL, búsqueda por título y verificación en tres anchos de pantalla. | React y Vite, sistema de diseño responsivo. | 2 semanas · 10 HH | Natalia Benítez | Dificultad: sprint planificado alrededor de una sola historia pequeña, que dejó a dos integrantes sin trabajo asignado. |
| C2, C4, C6 | Sprint 3 · Reproducción de episodios | Ficha del anime con lista de episodios, reproductor integrado, entrega del video por red de distribución desde un bucket privado y registro de la licencia de cada contenido. | Almacenamiento de objetos y red de distribución de contenido; reproductor de video. | 2 semanas · 16 HH | Elizabeth Alegría y Natalia Benítez | Dificultad: la Ley 17.336 restringe qué contenido puede alojarse; se resolvió limitándolo a dominio público, tráileres oficiales y material propio, con la licencia en el modelo. |
| C2 | Sprint 4 · Sincronización con la fuente externa | Proceso programado que puebla el catálogo desde una API pública, con clientes HTTP de tiempo acotado, cortocircuito sobre la llamada saliente y límite transaccional acotado. | API pública de datos de anime; biblioteca de resiliencia. | 2 semanas · 16 HH | Elizabeth Alegría | Dificultad: la sincronización abortaba por el mismo límite de tiempo por omisión ya corregido en otro punto. El sprint cerró sin incremento demostrable y se arrastró trabajo. |
| C2, C3 | Sprint 5 · Cierre de la sincronización y traducción | Calibración del límite de tiempo, conjunto de datos semilla completo, y traducción de sinopsis al español con caché persistente. | Servicio de traducción; migraciones de datos semilla. | 2 semanas · 20 HH | Elizabeth Alegría | Facilitador: el conjunto de datos semilla mantiene el catálogo poblado aunque la fuente externa caiga, lo que desacopla el desarrollo de la disponibilidad de un tercero. |
| C1, C2, C3 | Sprint 6 · Favoritos, progreso y recomendaciones | Microservicio de interacciones con favoritos por perfil, registro del punto de reproducción con umbrales y guardado idempotente, y recomendaciones por afinidad de géneros. | PostgreSQL; biblioteca de cálculo vectorial. | 2 semanas · 38 HH | Elizabeth Alegría y Natalia Benítez | Facilitador: agrupar las tres historias que comparten microservicio evitó construir su base dos veces. En este sprint se congela el alcance y se retira la épica de pagos. |
| C2, C4, C6 | Sprint 7 · Registro, autenticación y perfiles | Registro con consentimientos auditables, autenticación con tokens firmados y renovación revocable, perfiles múltiples con historial aislado, eliminación de cuenta, y cierre de la orquestación dejando un único puerto publicado. | Biblioteca de tokens firmados; cifrado de contraseñas. | 2 semanas · 48 HH | Marco Hernández y Natalia Benítez | Dificultad: la épica estaba planificada para el Sprint 1 y se ejecutó aquí, de modo que el sistema operó seis sprints sin validación de sesión en el punto de entrada. |
| C4, C5 | Sprint 8 · Despliegue en la nube y cierre | Aplicación web contenerizada, bucket privado y red de distribución configurados, presupuesto con alertas, publicación de imágenes, despliegue en máquina virtual, evidencia de pruebas y documentación final. | Máquina virtual en la nube; registro de imágenes; servidor web y proxy inverso. | 2 semanas · 34 HH | Marco Hernández, Elizabeth Alegría y Natalia Benítez | Facilitador: configurar el presupuesto y las alertas antes de crear el primer recurso acota el riesgo de costo. Este sprint no aporta puntos de historia: es trabajo habilitador y documental. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 · Infraestructura, gateway y datos del catálogo |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 · Interfaz del catálogo |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 · Reproducción de episodios |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 · Sincronización con la fuente externa |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5 · Cierre de la sincronización y traducción |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6 · Favoritos, progreso y recomendaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Sprint 7 · Registro, autenticación y perfiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Sprint 8 · Despliegue en la nube y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.