Documento squad y

responsabilidades

“Sitio web de Streaming -

SugoiAnime”

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones	3

Introducción	3

1.	Responsabilidades	3

2.	Squad	4

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2025 | Creación de informe | Natalia Benítez |
| 1.1 | 30/06/2025 | Revisión y ajustes | Natalia Benítez |
| 2.0 | 01/09/2026 | Squad actualizado a tres integrantes con propiedad de módulo | Elizabeth Alegría |

# Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Sitio web de Streaming - SugoiAnime |
| Fecha de Inicio | 13/08/26 |
| Fecha de Término | 16/12/26 |
| Patrocinador principal | SugoiAnime |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18-190.367-8 | Natalia Benítez | nat.benitez@duocuc.cl |
| 17.251.253-4 | Marco Hernández | marc.hernandeza@duocuc.cl |
| 17.668.384-8 | Elizabeth Alegría | el.alegria@duocuc.cl |

# Introducción

El presente documento define los roles y las responsabilidades del equipo del proyecto «SugoiAnime», un sitio web de streaming (MVP) enfocado en contenido de anime, construido sobre una arquitectura de microservicios y desplegado en la nube. El proyecto se desarrolla bajo metodología SCRUM, con un equipo de tres integrantes.

El equipo opera como un único squad multifuncional, sin jerarquía formal de reporte interno: sobre tres personas, añadir niveles de coordinación aporta fricción de comunicación sin entregar capacidad de gestión que el equipo no pueda ejercer de forma directa. Lo que sí existe es una propiedad de módulo explícita desde el primer sprint, que evita la ambigüedad sobre quién decide en cada área del sistema.

A continuación se detallan las funciones de cada rol, la propiedad de módulo de cada integrante y una tabla resumen del squad. Los roles de SCRUM se ejercen de forma simultánea al trabajo técnico: ningún integrante ocupa un rol de proceso a tiempo completo, lo que corresponde a un equipo de este tamaño.

## Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Product Owner | - Mantener el Product Backlog priorizado con el criterio MoSCoW y redactar los criterios de aceptación de cada elemento. - Decidir qué entra en cada sprint cuando la capacidad no alcanza para todo, como ocurrió al retirar la épica de pagos del alcance. - Representar las necesidades del usuario final ante el equipo de desarrollo. - Validar los entregables de cada sprint contra sus criterios de aceptación. - Asegurar que el trabajo entregado aporte valor al usuario, y no solamente que funcione. |
| Scrum Máster | - Facilitar la planificación de cada sprint y la estimación de la capacidad del equipo. - Identificar impedimentos y desviaciones de capacidad, como el exceso de carga registrado en los sprints 6 a 8. - Organizar y moderar las ceremonias: sincronización diaria, revisión de sprint y retrospectiva. - Promover la mejora continua, incorporando al proceso lo aprendido en cada retrospectiva. - Proteger al equipo de interferencias externas y de cambios de alcance no acordados. |
| Equipo de desarrollo (Developer team) | - Entregar producto funcional al final de cada sprint. - Desarrollar el sistema completo: interfaz en React y cuatro microservicios en Spring Boot. - Participar en la estimación y la planificación de las tareas de cada sprint. - Autoorganizarse en torno a la propiedad de módulo, y revisar los cambios de los demás integrantes antes de fusionarlos. - Realizar las integraciones, las pruebas y el despliegue, con un pipeline de integración continua que bloquea la fusión si algo falla. |
| QA / Tester (equipo de pruebas) | - Diseñar y ejecutar los casos de prueba funcionales y no funcionales del plan de pruebas. - Verificar que cada funcionalidad cumpla sus criterios de aceptación antes de declararla terminada. - Registrar los defectos con su causa raíz, no solo con su síntoma, y validar la corrección. - Verificar las propiedades no funcionales: aislamiento de datos, punto único de entrada y distribución por CDN. - Automatizar las pruebas: el proyecto cuenta con 44 casos automatizados, 25 unitarios y 19 de integración. - En este proyecto el rol no lo ocupa un integrante dedicado: cada propietario de módulo escribe y ejecuta las pruebas de su propio código, y la revisión entre pares opera como control cruzado. |

## Squad

| Rol | Nombre | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner · Frontend y documentación | Natalia Benítez | - Interfaz en React: catálogo, reproductor, perfiles y autenticación de cliente - Documentación del proyecto y trazabilidad de los requerimientos - Priorizar el Product Backlog y redactar los criterios de aceptación - 12 commits en frontend y documentación |
| Scrum Máster · Infraestructura y seguridad | Elizabeth Alegría | - API Gateway y microservicio de autenticación - Contenedores Docker, integración continua y despliegue en AWS - Facilitar las ceremonias y remover impedimentos - 16 commits en infraestructura, gateway y autenticación |
| Desarrollo · Dominio de contenido | Marco Hernández | - Microservicios de catálogo e interacciones - Sincronización con la API de Jikan y motor de recomendaciones - Preparación y carga del contenido multimedia en S3 - 21 commits en catálogo, interacciones y contenido |
| Calidad (responsabilidad compartida) | Los tres integrantes | - Pruebas del propio módulo: 44 casos automatizados en total - Revisión entre pares obligatoria antes de fusionar a la rama principal - Aplicar la Definición de Terminado a cada elemento del backlog |