Épicas de usuario

“Sitio web de Streaming-

SugoiAnime”

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones	3

Información del proyecto	3

Integrantes	3

Introducción	3

1.	Épicas para el proyecto “SugoiAnime”	3

2.	Priorización de épicas	4

3.	Épicas priorizadas	4

4.	Definición de historias de usuario	4

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2025 | Creación de informe | Natalia Benítez |
| 1.1 | 30/06/2025 | Revisión y ajustes | Natalia Benítez |
| 2.0 | 13/08/2026 | Épicas e historias de usuario alineadas con lo construido | Elizabeth Alegría |

# Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Sitio web de Streaming - SugoiAnime |
| Fecha de Inicio | 13/08/26 |
| Fecha de Término | 16/12/26 |
| Patrocinador principal | SugoiAnime |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18-190.367-8 | Natalia Benítez | nat.benitez@duocuc.cl |
| 17.251.253-4 | Marco Hernández | marc.hernandeza@duocuc.cl |
| 17.668.384-8 | Elizabeth Alegría | el.alegria@duocuc.cl |

# Introducción

Este documento define y organiza los requerimientos funcionales del proyecto «SugoiAnime», una plataforma de streaming de anime, mediante la técnica de épicas e historias de usuario, según los principios del marco de trabajo ágil Scrum. Esta herramienta permite una mejor planificación, priorización y desarrollo del sistema.

A diferencia de su versión anterior, este documento ya no describe un desglose previsto: las siete épicas y las ocho historias de usuario que contiene son las que efectivamente se planificaron y construyeron a lo largo de nueve sprints, y sus criterios de aceptación corresponden a pruebas reales del plan de pruebas. La única excepción está declarada de forma explícita: la épica de pagos se retiró del alcance y su historia de usuario no tiene implementación.

## Épicas para el proyecto “SugoiAnime”

A partir de los requerimientos funcionales se definieron las siguientes siete épicas. La primera es un habilitador técnico sin historia de usuario asociada: no entrega funcionalidad visible, pero sin ella ninguna de las demás puede desplegarse.

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E01 | Infraestructura y punto único de entrada |
| E02 | Acceso y navegación del catálogo |
| E03 | Reproducción de contenido y progreso |
| E04 | Integraciones externas: sincronización y traducción |
| E05 | Motor de recomendaciones |
| E06 | Registro, autenticación y perfiles |
| E07 | Suscripción y pagos (opcional, retirada del alcance) |

## Priorización de épicas

Para priorizar las épicas se utilizó la técnica de Fibonacci, que estima el esfuerzo relativo de implementación de cada una. A esa estimación se sumó la priorización MoSCoW del Product Backlog, que clasifica cada elemento como Must, Should, Could o Won’t y determina qué se sacrifica primero cuando la capacidad del sprint no alcanza.

La tabla siguiente presenta el valor estimado de cada épica junto con el sprint en que se abordó y su estado al cierre del proyecto. Se muestran ambas columnas a propósito: la estimación por sí sola no dice si el plan se cumplió.

## Épicas priorizadas

| ID | Épica | Valor | Sprint | Estado al cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Infraestructura y punto único de entrada | 8 | Sprint 1 | Completada |
| E02 | Acceso y navegación del catálogo | 13 | Sprints 1-2 | Completada |
| E03 | Reproducción de contenido y progreso | 8 | Sprint 3 | Completada |
| E04 | Integraciones externas | 13 | Sprints 4-5 | Completada |
| E05 | Motor de recomendaciones | 8 | Sprint 6 | Completada |
| E06 | Registro, autenticación y perfiles | 8 | Sprint 7 | Completada |
| E07 | Suscripción y pagos (opcional) | 5 | Sprint 8 | Retirada del alcance |

Los valores de esfuerzo son estimaciones relativas y no horas. E02 y E04 recibieron el valor más alto y fue una estimación correcta: ambas abarcaron dos sprints, y E04 concentró la mayor cantidad de defectos del proyecto por depender de una API externa fuera del control del equipo. E07 se retiró en el Sprint 6 al congelar el alcance, conforme a la mitigación del riesgo R05 por sobrecarga de cronograma.

## Definición de historias de usuario

El cuadro siguiente desglosa cada épica en historias de usuario, formuladas desde la perspectiva del usuario. Los criterios de aceptación están redactados de forma verificable: cada uno corresponde a una prueba automatizada o a un caso del guión de aceptación, y no a una intención general.

| Épica | ID-HU | Historia de usuario | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| E01: Infraestructura y punto único de entrada | — | Habilitador técnico sin historia de usuario: despliegue contenerizado y API Gateway como única superficie expuesta. | - El sistema completo levanta desde el repositorio con un solo comando. - Ningún puerto de microservicio ni de base de datos responde desde internet. - Toda respuesta incluye el identificador de correlación que permite trazar un error. |
| E02: Acceso y navegación del catálogo | HU-01 | Como usuario quiero navegar un catálogo paginado y filtrado por género y año, para descubrir series de mi interés. | - El catálogo se navega sin necesidad de iniciar sesión. - El filtro por género hace la unión de tablas sin duplicar resultados. - La búsqueda por texto es insensible a mayúsculas y minúsculas. - Un identificador inexistente devuelve un error 404 con cuerpo JSON, no una página en blanco. |
| E03: Reproducción de contenido y progreso | HU-02 | Como usuario quiero seleccionar y reproducir un episodio, para ver el contenido sin interrupciones. | - El video se sirve desde la red de distribución de contenido y no desde el servidor de aplicación. - Se muestra la licencia del contenido al reproducir cada episodio (Ley 17.336). - El bucket de origen no es accesible de forma directa. |
| E03: Reproducción de contenido y progreso | HU-03 | Como sistema quiero registrar el momento exacto de reproducción, para que el usuario pueda retomar el episodio donde lo dejó. | - Un episodio con menos de 30 segundos no aparece en «continuar viendo». - Guardar dos veces el mismo episodio actualiza el registro y no lo duplica. - El umbral para considerar un episodio completado es el 90%. - El progreso se asocia al perfil y no al dispositivo. |
| E04: Integraciones externas | HU-04 | Como administrador quiero que el catálogo se pueble automáticamente consultando la API de Jikan de forma programada, para no cargar los títulos a mano. | - La respuesta informa cuántos animes se incorporaron y cuántos se actualizaron, con cero errores. - Si la API externa no responde, el cortocircuito devuelve una respuesta de respaldo en lugar de propagar el fallo. - El catálogo permanece poblado por el dataset semilla aunque la sincronización nunca tenga éxito. |
| E04: Integraciones externas | HU-05 | Como usuario quiero leer las sinopsis en español, para entender de qué trata cada serie. | - La primera carga traduce la sinopsis y la deja persistida. - La segunda carga usa la traducción guardada, sin volver a llamar a la API externa. |
| E05: Motor de recomendaciones | HU-06 | Como usuario quiero ver una fila de recomendados, para descubrir animes afines a mis gustos. | - Las recomendaciones se calculan por similitud de coseno sobre los géneros de los favoritos. - Se excluyen los animes que el usuario ya marcó como favoritos. - Funcionan desde el primer favorito marcado, sin requerir historial acumulado. - Cada recomendación se acompaña de los géneros que la explican. |
| E06: Registro, autenticación y perfiles | HU-07 | Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión de forma segura y tener mi propio perfil, para personalizar mi experiencia. | - El registro crea el usuario, un perfil por omisión y los tres consentimientos, o no crea nada. - El consentimiento opcional queda registrado tal como lo decidió el usuario (Ley 19.628). - La contraseña nunca se almacena en claro y el mensaje de error no permite averiguar qué correos tienen cuenta. - El cierre de sesión revoca el token de renovación y este ya no vuelve a servir. - Un token con firma inválida se rechaza en el gateway con un 401. |
| E07: Suscripción y pagos (retirada) | HU-08 | Como usuario quiero suscribirme a Premium mediante una pasarela de pago en modo de prueba. | - Sin implementación: la épica se retiró en el Sprint 6 al congelar el alcance, conforme a la mitigación del riesgo R05. - En consecuencia, los requerimientos RF-10, RF-11 y RNF-08 quedan formalmente fuera del alcance del proyecto y no tienen pruebas asociadas. |