Sprint planning – Sprint 1

“Sitio web de streaming –

SugoiAnime”

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones	2

Información del Sprint	3

Integrantes	3

1. Sprint planning: Sprint 1 - Fundamentos e infraestructura	3

2. Historias de usuario seleccionadas	4

3. Detalle de tareas	4

4. Riesgos de Sprint y mitigación	6

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | XX/08/2026 | Creación de informe | Natalia Benítez |
|  |  | Esfuerzo y HH | Natalia Benítez |
| 1.1 | XX/08/2026 | Revisión y ajustes | Natalia Benítez |

# Información del Sprint

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Sitio web de Streaming - SugoiAnime |
| Fecha de Inicio | 13/08/26 |
| Fecha de Término | 16/12/26 |
| Patrocinador principal | SugoiAnime |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18-190.367-8 | Natalia Benítez | nat.benitez@duocuc.cl |
| 17.251.253-4 | Marco Hernández | marc.hernandeza@duocuc.cl |
| 17.668.384-8 | Elizabeth Alegría | el.alegria@duocuc.cl |

## Sprint planning: Sprint 1 - Fundamentos e infraestructura

Este sprint tiene como objetivo establecer los cimientos técnicos y arquitectónicos del proyecto SugoiAnime. Al finalizar este sprint, el equipo debe contar con un entorno de desarrollo local basado en contenedores que ejecute de forma aislada la primera base de datos (Catálogo), un API Gateway funcional que enrute las peticiones correctamente, y la infraestructura de pruebas (QA) base configurada.

En este sprint se desarrollara:

- Configuración de contenedores locales mediante Docker Compose con persistencia de volúmenes para PostgreSQL.

- Implementación de Spring Cloud Gateway en modo passthrough con configuración de rutas externas y manejo básico de errores.

- Preparación del marco de pruebas automatizadas y creación del workspace colaborativo en Postman con variables de entorno.

- Generación de la documentación obligatoria y gestión de ceremonias Scrum del sprint 1.

En este sprint NO se desarrollarán:

- Desarrollo de interfaces gráficas o componentes en React (Frontend, UX/UI).

- Codificación lógica de negocio de los microservicios (Catalogo, usuarios, integraciones).

- integraciones con APIs externas o servicios de machine learning (ML).

El foco de este sprint es la infraestructura como código (IaC), la configuración inicial de Spring Boot y el aseguramiento de calidad temprano (Shift-Left Testing). Sin esta fundación técnica, los microservicios posteriores no podrían comunicarse, aislar sus datos o ser probados de forma segura.

## Historias de usuario seleccionadas

| ID | Alias | Historia de Usuario (HU) | Esfuerzo | Prioridad | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP00-HT01 | Entorno docker | Como DevOps, quiero levantar el entorno local con Docker Compose para independizar las bases de datos en contenedores PostgreSQL. | 5 | Alta | - El comando docker-compose up levanta los servicios sin errores. - Las BDs mantienen los datos tras reiniciar los contenedores. - Conexión exitosa desde clientes externos. |
| EP00-HT02 | Gateway inicial | Como Arquitecto, quiero implementar Spring Cloud Gateway como proxy reverso en modo passthrough para el enrutamiento. | 5 | Alta | - El proyecto base de Spring boot se compila correctamente. - Las rutas configuradas redirigen a puertos/servicios simulados. - Los errores de ruteo retornan un log claro. |
| EP00-HT03 | QA base y postman | Como QA / Backend, quiero configurar el marco de pruebas manuales y automatizadas y la colección de APIs para validar los despliegues desde el día uno. | 3 | Media | - Colección base creada en postman y compartida con el equipo. - Entorno definido (local, dev) con variables correspondientes. - Framework de pruebas integrado en el repositorio. |
| EP00-HT04 | Ceremonias scrum | Como Scrum Master, quiero documentar las ceremonias de los diferentes Sprints ciclo para la trazabilidad académica. | 2 | media | - Actualizar backlog priorizado - Completar documentación correspondiente al Sprint |

## Detalle de tareas

EP00- HT01: Entorno docker (5 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-9 Definir variables de entorno y credenciales de conexión DB | Elizabeth Alegria | 2 hrs | planificada |
| PSA-10 Crear archivo Docker Compose para el entorno local | Elizabeth Alegria | 4 hrs | planificada |
| PSA-11 Ajustar la configuración de la aplicación para usar Docker | Marco Hernandez | 2 hrs | planificada |
| PSA-12 Configurar contenedores PostgreSQL independientes | Elizabeth Alegria | 3 hrs | planificada |
| PSA-13 Persistir datos de PostgreSQL mediante volúmenes Docker | Elizabeth Alegria | 2 hrs | planificada |
| PSA-14 Documentar el arranque del entorno local con Docker | Natalia Benítez | 2 hrs | planificada |
| PSA-15 Verificar el levantamiento y conectividad del entorno | Natalia Benítez | 2 hrs | planificada |

Horas totales: 17 hrs

EP00- HT02:  API Gateway (5 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-21 Configurar dependencias y estructura base de Spring Cloud Gateway | Elizabeth Alegria | 2 hrs | planificada |
| PSA-18 Definir rutas y reglas de enrutamiento en modo passthrough | Elizabeth Alegria | 4 hrs | planificada |
| PSA-20 Externalizar la configuración de endpoints y puertos | Marco Hernandez | 2 hrs | planificada |
| PSA-17 Configurar logging básico y manejo de errores del Gateway | Marco Hernandez | 3 hrs | planificada |
| PSA-19 Validar el funcionamiento del Gateway con pruebas de integración | Natalia Benítez | 3 hrs | planificada |

Horas totales: 14 hrs

EP00- HT03: Infraestructura de pruebas - QA (3 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-22 Configurar el framework base de pruebas automatizadas | Natalia Benítez | 4 hrs | planificada |
| PSA-23 Crear la colección de Postman para las APIs principales | Natalia Benítez | 2 hrs | planificada |
| PSA-26 Definir variables de entorno y configuración por ambiente en Postman | Natalia Benítez | 2 hrs | planificada |
| PSA-25 Implementar pruebas automatizadas de smoke para despliegues | Natalia Benítez | 4 hrs | planificada |
| PSA-24 Integrar la ejecución de pruebas con el flujo de despliegue | Elizabeth Alegria | 3 hrs | planificada |

Horas totales: 15 hrs

EP00- HT04: Ceremonias Scrum (3 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-176 Documentación de Ceremonias y artefactos Scrum (S1) | Natalia Benítez | 3 hrs | planificada |

Horas totales: 3 hrs

## Riesgos de Sprint y mitigación

| Posibles riesgos | Probabilidad | Impacto | Plan de acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Conflictos de puertos o pérdida de datos en contenedores locales. | Media | Alto | Se realizarán revisiones de pares cruzadas sobre el archivo docker-compose.yml antes de fusionarlo a la rama principal, asegurando que los volúmenes externos estén correctamente mapeados. |
| Problemas en la configuración del enrutamiento de Gateway. | Media | Medio | Se apoyará la tarea PSA-19 aplicando la Definición de Terminado, exigiendo que las pruebas de integración pasen satisfactoriamente antes de dar la historia por cerrada. |
| Desalineación en el uso del framework de pruebas y Postman. | Alta | Medio | Se documentará el estándar de uso de la colección de Postman en Confluence y se realizará una sesión breve de validación entre los tres integrantes para confirmar que el entorno funciona idéntico en las tres máquinas. |