Retrospectiva de sprint 1:

Fundamentos e infraestructura

“Sitio web de Streaming –

SugoiAnime”

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones	2

Información del proyecto	3

Integrantes	3

Retrospectiva Sprint 1: Estructura base y configuración del sistema	3

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/09/2026 | Creación de informe | Natalia Benítez |
|  | 03/09/2026 | Sprint 1 | Natalia Benítez |
| 2.0 | 04/09/2026 | Revisión y ajustes | Natalia Benítez |

# Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Sitio web de Streaming - SugoiAnime |
| Fecha de Inicio | 13/08/26 |
| Fecha de Término | 16/12/26 |
| Patrocinador principal | SugoiAnime |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18-190.367-8 | Natalia Benítez | nat.benitez@duocuc.cl |
| 17.251.253-4 | Marco Hernández | marc.hernandeza@duocuc.cl |
| 17.668.384-8 | Elizabeth Alegría | el.alegria@duocuc.cl |

# Objetivo

Analizar el desempeño del equipo durante el primer ciclo de desarrollo, identificar las prácticas que generaron valor para mantenerlas, y detectar los cuellos de botella para establecer un plan de acción que optimice el flujo de trabajo de cara al Sprint 2.

# Puntos fuertes

Dentro de lo que salió bien en este sprint, o los puntos fuertes de este se encuentran:

- Enfoque shift-left testing/implementación de calidad de software desde el inicio: La decisión de configurar postman y el framework automatizado antes de codificar la lógica de negocio fue un éxito. Permitió validar el gateway inmediatamente después de ser levantado.

- Gestión rápida de impedimentos: Los problemas técnicos se reportaron a tiempo en las daily meeting, evitando que se convirtieran en bloqueos de varios días.

- Cumplimiento del alcance: Se logró levantar la infraestructura base completa al 100% sin necesidad de sacrificar calidad técnica.

- Trazabilidad documental: La creación de plantillas estandarizadas para Confluence (PRD, plan de proyecto, actas de reunión) desde el inicio establece un excelente estándar para la defensa del portafolio.

# Áreas de mejora

Dentro de los que no salió tan bien en este sprint o las áreas que requieren mejora, están:

- Cuellos de botella: Durante la primera semana las tareas de testing estuvieron parcialmente bloqueadas hasta que se pudieron configurar los contenedores y las rutas del gateway. El trabajo demasiado “en cascada”, dentro del sprint. Dependiendo de que se termine una tarea para poder comenzar con la siguiente.

- Ambigüedad inicial en configuraciones: El sprint arrancó con dudas sobre los nombres exactos de las variables de entorno y las versiones de las imágenes de PostgreSQL, lo que generó un pequeño retraso en los primeros días.

- Sincronización de entornos locales: Aunque se usó docker, hubo pequeñas fricciones al asegurar que los tres miembros del equipo estuvieran ejecutando exactamente los mismos comandos de inicialización.

# Plan de acción - compromisos para el siguiente sprint

para abordar las áreas de mejora el equipo se compromete a implementar las siguientes acciones en el próximo ciclo:

| Acción de mejora | Responsable | Impacto Esperado |
| --- | --- | --- |
| Definir "Contratos" previos al código: Acordar y documentar en Confluence todas las variables de entorno y esquemas JSON antes de empezar a programar. | Natalia Benítez | Evitar la ambigüedad inicial y permitir que Frontend y Backend trabajen en paralelo con mocks. |
| Implementar Pair Programming en integraciones: Realizar sesiones conjuntas de 1 hora cuando haya dependencias críticas (ej. conectar el Catálogo con la Base de Datos). | Elizabeth Alegria y Marco Hernandez | Reducir los tiempos de espera y eliminar los bloqueos secuenciales. |
| Script de Arranque Unificado: Crear un archivo Makefile o un script .sh/.bat que ejecute todos los comandos de Docker y pruebas con un solo clic. | Elizabeth Alegria | Estandarizar completamente el levantamiento del proyecto en cualquier computadora. |

# Reconocimientos (Kudos)

- A Elizabeth, por su excelente trabajo resolviendo los conflictos de enrutamiento del Sprint Cloud Gateway y dejando un base sólida y externalizada.

- A Marco, por lograr implementar 44 casos de prueba base desde el día uno, demostrando un compromiso real con la ingeniería de calidad.

- A Natalia, por estructurar el flujo de trabajo en Jira y Confluence, logrando que el proyecto ya tenga una presentación ejecutiva impecable.