Sprint planning – Sprint 2

“Sitio web de streaming –

SugoiAnime”

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones	2

Información del Sprint	3

Integrantes	3

1. Sprint planning: Sprint 2 - Catálogo CORE (Backend y UI)	3

2. Historias de usuario seleccionadas	4

3. Detalle de tareas	4

4. Riesgos de Sprint y mitigación	6

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/09/2026 | Creación de informe | Natalia Benítez |
|  |  | Esfuerzo y HH | Natalia Benítez |
| 1.1 | 08/09/2026 | Revisión y ajustes | Natalia Benítez |

# Información del Sprint

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Sitio web de Streaming - SugoiAnime |
| Fecha de Inicio | 13/08/26 |
| Fecha de Término | 16/12/26 |
| Patrocinador principal | SugoiAnime |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18-190.367-8 | Natalia Benítez | nat.benitez@duocuc.cl |
| 17.251.253-4 | Marco Hernández | marc.hernandeza@duocuc.cl |
| 17.668.384-8 | Elizabeth Alegría | el.alegria@duocuc.cl |

## Sprint planning: Sprint 2 - Catálogo CORE (Backend y UI)

Este sprint tiene como objetivo entregar la primera versión funcional y navegable del Catálogo. Al finalizar este sprint, el usuario debe ser capaz de abrir la aplicación web (React), ver un listado paginado de animes, filtrar por género, buscar por título y acceder a la vista de detalle de un contenido específico.

Este sprint demuestra la conectividad "End-to-End" (Extremo a Extremo) de la arquitectura diseñada. Se validará que el Frontend (React) logre comunicarse exitosamente con el Microservicio de Catálogo (Spring Boot) pasando a través del API Gateway, y que los datos se recuperen eficientemente desde la base de datos PostgreSQL aislada.

En este sprint se desarrollara:

- Backend (Microservicio Catálogo):

  - Creación de las entidades JPA base para la base de datos (Anime, Género, Episodio).

  - Población inicial de datos (Seed script) con al menos 20 animes simulados para pruebas.

  - Endpoint REST paginado (/api/v1/animes) utilizando la interfaz Pageable de Spring.

  - Endpoint REST de detalle (/api/v1/animes/{id}) que retorne sinopsis y lista de episodios.

  - Lógica de filtrado a nivel de base de datos (Búsqueda por título case-insensitive y filtro por género).

- Frontend (React/UI):

  - Implementación de componentes visuales clave: <AnimeCard>, <AnimeGrid> y controles de paginación.

  - Desarrollo de la vista "Home" conectada al endpoint paginado.

  - Desarrollo de la barra de búsqueda y selector de género interactivos en la UI.

  - Desarrollo de la vista "Detalle" mostrando la portada en alta calidad, sinopsis y etiquetas.

  - Manejo de estados en la UI: Loading (Spinner/Skeleton) y estados de error/vacío amigables.

En este sprint NO se desarrollarán:

- Reproducción de Video: La vista de detalle mostrará la lista de episodios, pero no se implementará el reproductor de video web (Player) ni el consumo desde CDN (AWS S3) en este sprint.

- Autenticación de Usuarios: El catálogo será de acceso público por ahora. No se requerirá inicio de sesión ni validación JWT para ver la grilla o buscar contenido.

- Integración con Jikan API: La base de datos del catálogo se llenará con un script SQL estático manual (Seed). La automatización de descargas masivas mediante Jobs hacia APIs externas queda aplazada.

- Interacciones del Usuario: Los botones de "Favorito" o "Calificar" pueden estar presentes visualmente (Mockup), pero no tendrán funcionalidad ni conexión con la base de datos de Interacciones.

## Historias de usuario seleccionadas

| ID | Alias | Historia de Usuario (HU) | Esfuerzo | Prioridad | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP01-HU01.1 | API de catálogo paginado | Como Frontend, necesito un endpoint REST que devuelva una lista de animes (con datos iniciales poblados) soportando paginación para poder renderizar la grilla principal. | 3 | Alta | - Debe existir el endpoint GET /api/v1/animes. - El endpoint debe aceptar los parámetros opcionales page (número de página, por defecto 0 o 1) y size (cantidad de elementos, por defecto 20). - La respuesta debe tener una estructura JSON estándar de paginación que incluya: el arreglo de datos (content), la página actual, el total de páginas (totalPages) y el total de elementos (totalElements). - Al levantar la base de datos de catálogo (PostgreSQL), debe ejecutarse un script que inserte automáticamente al menos 20 registros de anime de prueba para poder validar la paginación. - Una petición exitosa debe devolver un código HTTP 200 OK. |
| EP01-HU01.2 | UI grilla de animes y paginación | Como Usuario, quiero visualizar una grilla atractiva de tarjetas de anime en la página principal y poder navegar entre páginas de resultados. | 5 | Alta | - La página principal (/) debe mostrar los animes obtenidos de la API en formato de grilla (Grid), utilizando un componente reutilizable <AnimeCard>. - Cada <AnimeCard> debe mostrar al menos la imagen de portada y el título del anime. - La grilla debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla (ej. 1-2 columnas en móviles, 3-4 en tablets, 5-6 en escritorio). - Debe existir un mecanismo de paginación (botones "Anterior" y "Siguiente" o numeración) al final de la grilla. - Mostrar un estado de "Cargando" (Spinner o Skeleton) mientras se espera la respuesta de la API. - Mostrar un mensaje amigable de error si la API del Gateway falla o no responde. |
| EP01-HU02 | Búsqueda y filtros | Como usuario, quiero buscar animes por título y filtrar por género utilizando consultas optimizadas. | 5 | Alta | - El endpoint GET /api/v1/animes (o uno nuevo /search) debe aceptar los parámetros opcionales search (texto) y genre (texto o ID). - El filtrado debe ocurrir a nivel de base de datos (SQL) utilizando Pageable, y no filtrando listas completas en la memoria de Java. La búsqueda por título debe ser insensible a mayúsculas/minúsculas (case-insensitive). - Debe existir una barra de búsqueda de texto y un menú desplegable (o botones) para seleccionar el género en la vista del catálogo. - Al aplicar una nueva búsqueda o filtro, la paginación de la UI debe reiniciarse automáticamente a la página 1. - Si una búsqueda o filtro no arroja coincidencias, la UI debe mostrar una ilustración o mensaje amigable indicando que "No se encontraron animes con esos criterios". |
| EP01-HU03 | Detalle anime | Como usuario, quiero ver el detalle de un anime (sinopsis, géneros, lista de episodios) al hacer clic en él. | 5 | Alta | - Al hacer clic en un <AnimeCard> en la grilla, el usuario debe ser redirigido a la ruta /anime/{id}. - Debe existir el endpoint GET /api/v1/animes/{id}. Este debe retornar los detalles completos del anime, incluyendo su lista anidada de géneros y su lista de episodios ordenados por número. - La página de detalle debe renderizar correctamente la portada en alta resolución, el título, la sinopsis, etiquetas con los géneros, y una lista/tabla con los episodios disponibles. - Si el usuario ingresa manualmente a una URL con un ID que no existe (ej. /anime/9999), el Backend debe retornar un error 404 Not Found controlado, y el Frontend debe renderizar una página de "Contenido no encontrado" con un botón para volver al inicio. |
| EP00-HT04 | Ceremonias scrum | Como Scrum Master, quiero documentar las ceremonias de los diferentes Sprints ciclo para la trazabilidad académica. | 2 | media | - Actualizar backlog priorizado - Completar documentación correspondiente al Sprint |
| EP00-HT05 | Soporte de Infraestructura, CORS y Enrutamiento Gateway | Como Especialista de Infraestructura / DevOps, quiero actualizar las reglas de enrutamiento y las políticas de CORS en el Spring Cloud Gateway, así como dar soporte al entorno local de contenedores para permitir que la aplicación Frontend (React) consuma exitosamente los nuevos endpoints del microservicio de Catálogo sin bloqueos de red. | 2 | Alta | - El archivo application.yml del API Gateway debe contener las reglas necesarias (predicates) para enrutar todas las peticiones con el prefijo /api/v1/animes/** hacia el puerto del microservicio de Catálogo (ej. 8081). - El Gateway debe incluir una configuración global de CORS que permita peticiones HTTP (GET) desde el origen del entorno de desarrollo frontend (típicamente http://localhost:5173 para Vite). - e ha verificado que la imagen y el contenedor de la base de datos postgres-catalogo levantan correctamente junto con los scripts de inicialización (seed de datos) en los equipos locales del squad. - Una llamada a través de Postman (o desde el navegador) dirigida al puerto del Gateway (8080) debe devolver exitosamente el JSON paginado generado por el microservicio de catálogo. |

## Detalle de tareas

EP01- HU01.1: API de catálogo paginado (3 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-276 Poblar datos iniciales de animes para el catálogo | Marco Hernandez | 1 hr | planificada |
| PSA-277 Diseñar el contrato REST del catálogo paginado | Marco Hernandez | 1 hr | planificada |
| PSA-278 Implementar la lógica de consulta paginada de animes | Marco Hernandez | 2 hr | planificada |
| PSA-279 Agregar validaciones y manejo de errores de paginación | Marco Hernandez | 1 hr | planificada |
| PSA-280 Crear pruebas del endpoint paginado de catálogo | Elizabeth Alegria | 1 hr | planificada |

Horas totales: 8 hrs

EP01- HU01.2:  UI grilla de animes y paginación (5 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-271 Agregar estados de carga y vacío en el catálogo | Natalia Benítez | 2 hr | planificada |
| PSA-272 Implementar la paginación de resultados | Natalia Benítez | 2 hr | planificada |
| PSA-273 Diseñar la grilla responsive de tarjetas de anime | Natalia Benítez | 3 hr | planificada |
| PSA-274 Conectar la grilla con la fuente de datos paginada | Natalia Benítez | 2 hr | planificada |
| PSA-275 Construir el componente de tarjeta de anime | Natalia Benítez | 1 hr | planificada |

Horas totales:  10 hrs

EP01- HU02: Búsqueda y filtros (5 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-43 Exponer parámetros de búsqueda y filtrado en el listado del catálogo | Marco Hernandez | 2 hr | planificada |
| PSA-44 Implementar filtro de animes por género en la API | Marco Hernandez | 2 hr | planificada |
| PSA-45 Combinar búsqueda por título y filtro por género en una sola consulta | Marco Hernandez | 1 hr | planificada |
| PSA-46 Agregar controles de búsqueda y filtro en la interfaz del catálogo | Natalia Benítez | 3 hr | planificada |
| PSA-47 Validar y probar la búsqueda y filtros del catálogo | Elizabeth Alegria | 2 hr | planificada |

Horas totales: 10 hrs

EP01- HU03: Detalle anime (5 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-50 Obtener los datos de detalle desde la API | Marco Hernandez | 2 | planificada |
| PSA-51 Mostrar sinopsis y géneros del anime | Natalia Benítez | 1 | planificada |
| PSA-52 Listar los episodios del anime en el detalle | Natalia Benítez | 2 | planificada |
| PSA-53 Crear la vista de detalle de anime | Natalia Benítez | 1.5 | planificada |
| PSA-54 Configurar la navegación desde el catálogo al detalle | Natalia Benítez | 1.5 | planificada |
| PSA-55 Gestionar estados de carga y error en el detalle | Natalia Benítez | 1 | planificada |
| PSA-56 Validar el detalle de anime con pruebas | Marco H. / Natalia B. | 1 | planificada |

Horas totales: 10 hrs

EP00- HT04: Ceremonias Scrum (3 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-176 Documentación de Ceremonias y artefactos Scrum (S2) | Natalia B. / Elizabeth A. | 3 hrs | planificada |

Horas totales: 3 hrs

EP00- HT05: Soporte de Infraestructura, CORS y Enrutamiento Gateway (2 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-282 Actualizar configuración de rutas en API Gateway (application.yml) para los nuevos endpoints de catálogo. | Elizabeth Alegria | 2 hr | planificada |
| PSA-283 Revisar y ajustar políticas de CORS en el Gateway ante conexiones fallidas de React. | Elizabeth Alegria | 1 hr | planificada |
| PSA-284 Dar soporte a contenedores Docker locales del equipo (validar ejecución de scripts SQL). | Elizabeth Alegria | 1 hr | planificada |

Horas totales: 4 hrs

## Riesgos de Sprint y mitigación

| Posibles riesgos | Probabilidad | Impacto | Plan de acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloqueo por políticas de CORS: Las peticiones fetch/axios desde React (localhost:5173) hacia el API Gateway (localhost:8080) son bloqueadas por el navegador web por razones de seguridad. | Alta | Alto | Configurar y validar las políticas globales de CORS en el archivo application.yml del API Gateway antes de que el Frontend comience la integración de la grilla. |
| Desalineación en el contrato de la API (JSON): El frontend de React espera una estructura de datos específica para renderizar, pero Spring Data JPA devuelve por defecto una estructura de paginación diferente. | Media | Medio | Diseñar y acordar un contrato API (JSON Mock) usando Postman en la tarea PSA-277. El Backend no codifica hasta que el Frontend apruebe la estructura de los datos. |
| Cuello de botella de dependencias: El Frontend no puede avanzar con la lógica de conexión (PSA-274) porque el Backend se retrasa entregando el endpoint de paginación. | Media | Alto | 1. El Frontend iniciará trabajando con datos simulados (Mock Data / Hardcoded JSON). 2. El Scrum Master monitoreará en las Dailies el avance del endpoint para asegurar una entrega temprana. |
| Consultas SQL ineficientes (Problema N+1): Al implementar los filtros por género (PSA-44), el ORM (Hibernate) ejecuta docenas de consultas a la base de datos en lugar de una sola, degradando el rendimiento. | Baja | Medio | Utilizar la consola de logs de Spring Boot para observar las consultas SQL generadas. Implementar JOIN FETCH o EntityGraphs si se detecta lentitud al cargar los géneros anidados. |