Sprint planning – Sprint 4

“Sitio web de streaming –

SugoiAnime”

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones	2

Información del Sprint	3

Integrantes	3

1. Sprint planning: Sprint 4 -  Automatización  de datos	3

2. Historias de usuario seleccionadas	3

3. Detalle de tareas	7

4. Riesgos de Sprint y mitigación	9

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/10/2026 | Creación de informe | Natalia Benítez |
|  |  | Esfuerzo y HH | Natalia Benítez |
| 1.1 | 07/10/2026 | Revisión y ajustes | Natalia Benítez |

# Información del Sprint

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Sitio web de Streaming - SugoiAnime |
| Fecha de Inicio | 13/08/26 |
| Fecha de Término | 16/12/26 |
| Patrocinador principal | SugoiAnime |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18-190.367-8 | Natalia Benítez | nat.benitez@duocuc.cl |
| 17.251.253-4 | Marco Hernández | marc.hernandeza@duocuc.cl |
| 17.668.384-8 | Elizabeth Alegría | el.alegria@duocuc.cl |

## Sprint planning: Sprint 4 -  Automatización de datos externos

Este sprint tiene como objetivo automatizar la ingesta y enriquecimiento de metadatos del catálogo. El sistema se conectará de forma autónoma y programada a la API pública de Jikan para poblar la base de datos con nuevos animes, y consumirá una API de traducción externa para convertir automáticamente las sinopsis al español, eliminando la necesidad de ingreso manual de datos.

En este sprint se desarrollara:

- Clientes HTTP en el Backend para consumir APIs externas (Jikan y API de Traducción).

- Lógica de mapeo de DTOs complejos e inserción/actualización (Upsert) en PostgreSQL.

- Implementación de tareas programadas (@Scheduled / CRON) y mecanismos de resiliencia (Rate Limiting).

- Desarrollo de un Panel de Administración (Frontend) para monitorear y forzar la ingesta.

En este sprint NO se desarrollarán:

- Modelos de Machine Learning para recomendaciones (Corresponde al Sprint 5).

- Autenticación formal de usuarios o roles de seguridad con JWT (Corresponde al Sprint 6).

## Historias de usuario seleccionadas

| ID | Alias | Historia de Usuario (HU) | Esfuerzo | Prioridad | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP04-HU06.1 | mapeo e ingesta jinkan API | como sistema automatizado (backend), quiero conectarme a los endpoints de la API pública de Jinkan y mapear su estructura JSON, para insertar o actualizar automáticamente los registros de animes en la base de datos de SugoiAnime, eliminando el ingreso manual de datos | 5 | Alta | - Conexión Exitosa: El microservicio debe contar con un cliente HTTP capaz de realizar peticiones GET a la API de Jikan. - Mapeo de DTOs: La respuesta JSON de Jikan debe mapearse correctamente a las entidades Java locales. - Lógica Upsert: Verificar en PostgreSQL si el anime ya existe. Si no existe, ejecutar INSERT. Si existe, ejecutar UPDATE solo si hay cambios. - Manejo de Nulos: Si Jikan devuelve campos vacíos, el sistema no debe fallar (usar valores por defecto). |
| EP04-HU06.2 | Panel admin y job CRON | como administrador de la plataforma, quiero que la ingesta de animes se ejecute de forma programada en segundo plano y disponer de un panel web para forzarla, para asegurar que el catalogo este siempre actualizado y tener el control de contingencia se el proceso automático falla | 3 | Alta | - Automatización (CRON): La ejecución debe estar programada utilizando @Scheduled con una expresión válida. - Resiliencia: Incorporar un patrón Rate Limiter (ej. Resilience4j) para no exceder el límite de peticiones de Jikan (evitar HTTP 429). - Endpoint de Control: Existencia de POST /api/v1/admin/sync. - Interfaz Admin: Vista en React con indicador de "Última sincronización", botón "Forzar Sincronización" y estados de carga. |
| EP04-HU07 | Traducción español | Como usuario, quiero leer las sinopsis en español traducidas automáticamente consumiendo una API externa. | 5 | Media | - Integración de API Traductora: Backend configurado para consumir API de traducción (ej. LibreTranslate/DeepL). - Traducción en Tiempo de Ingesta: La traducción ocurre durante el proceso de ingesta de Jikan y se guarda en PostgreSQL (no "al vuelo" en el frontend). - Fallback (Resiliencia): Si la API de traducción falla (HTTP 500/429), guardar la sinopsis original en inglés sin abortar el proceso. - Validación Frontend: La UI debe renderizar textos con caracteres especiales/tildes correctamente. |
| EP00-HT04 | Ceremonias scrum | Como Scrum Master, quiero documentar las ceremonias de los diferentes Sprints ciclo para la trazabilidad académica. | 2 | Media | - Actualizar backlog priorizado. - Completar documentación correspondiente al Sprint 4 (Planning, Dailies, Review, Retrospectiva). |

## Detalle de tareas

EP04-HU06.1: Mapeo e ingesta Jikan API (5 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-301 Desarrollar el proceso de inserción o actualización automática de animes desde Jikan | Marco Hernández | 3 hr | Planificada |
| PSA-302 Crear pruebas para el mapeo y la sincronización con Jikan | Elizabeth Alegría | 1,5 hrs | Planificada |
| PSA-303 Definir el mapeo de la respuesta JSON de Jikan hacia el modelo de anime de SugoiAnime | Marco Hernández | 2 hr | Planificada |
| PSA-305 Implementar cliente backend para consumir los endpoints públicos de Jikan | Marco Hernández | 2 hr | Planificada |
| PSA-304 Agregar validaciones y manejo de errores para la ingesta desde Jikan | Elizabeth Alegría | 1,5 hrs | Planificada |

Horas totales:  10hrs

EP04-HU06.2: Panel admin y job CRON (3 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-306 Registrar logs y errores de la ejecución de la ingesta | Absorbida por PSA-308 | 0 | Fusionado |
| PSA-307 Exponer una acción para forzar la ingesta manualmente | Marco Hernández | 1 hr | Planificado |
| PSA-308 Implementar el job CRON de ingesta automática de animes | Elizabeth Alegría | 1 hr | Planificado |
| PSA-309 Mostrar estado, última ejecución y resultado del job en el panel | Natalia Benítez | 1 hr | Planificado |
| PSA-310 Desarrollar el panel web de administración para controlar la ingesta | Natalia Benítez | 1,5 hrs | Planificado |
| PSA-311 Configurar reintentos y manejo de fallos del proceso programado | Elizabeth Alegría | 1,5 hrs | Planificado |
| PSA-312 Crear pruebas del job CRON y del disparo manual | Absorbida por PSA-311 | 0 | Fusionado |
| PSA-313 Definir permisos de acceso al panel y a la ejecución manual | Absorbida por PSA-307 | 0 | Fusionado |

Horas totales:  6 hrs

(Nota: Las tareas PSA-306, PSA-312 y PSA-313 se integraron en el esfuerzo de pruebas/QA general para no exceder las 6 horas acordadas por los 3 Puntos de Historia).

EP04-HU07: traduccion español (5 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-90 Implementar integración con la API externa de traducción | Marco Hernández | 2 hr | Planificado |
| PSA-91 Diseñar el flujo de traducción dinámica de sinopsis | Marco Hernández | 2 hr | Planificado |
| PSA-92 Persistir y reutilizar sinopsis traducidas | Marco Hernández | 1,5 hrs | Planificado |
| PSA-94 Crear pruebas para la traducción automática de sinopsis | Natalia Benítez | 2,5 hrs | Planificado |
| PSA-93 Manejar errores y fallback de traducción | Elizabeth Alegría | 2 hrs | Planificado |

Horas totales:  10 hrs

EP00- HT04: Ceremonias Scrum (2 puntos)

| Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA-206 Documentación de Ceremonias y artefactos Scrum (S4) | Natalia B./ Elizabeth A. | 4 hrs | planificada |

Horas totales: 4 hrs

## Riesgos de Sprint y mitigación

| Posibles riesgos | Probabilidad | Impacto | Plan de acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Rate Limiting Estricto de Jikan API: Jikan permite muy pocas peticiones por segundo. Consumirla rápidamente provocará un error HTTP 429 inmediato y el bloqueo temporal de la IP del servidor. | Alta | Alto | Elizabeth configurará un patrón de Rate Limiter utilizando Resilience4j (o retardos controlados de hilo) para espaciar las peticiones del CRON Job de forma segura. |
| Límites de Cuota de la API de Traducción: Las APIs de traducción gratuitas tienen un límite diario de caracteres. Traducir cientos de sinopsis masivamente agotará la cuota rápidamente. | Media | Medio | Marco configurará la ingesta para que solo traduzca en pequeños lotes, y Natalia diseñará la UI para que, en caso de cuota excedida (Fallback), se muestre silenciosamente el texto en inglés original sin generar errores en pantalla. |
| Inconsistencia de la Estructura JSON (Jikan): Los campos de las APIs públicas pueden cambiar o enviar datos nulos sin previo aviso, rompiendo el mapeo de DTOs en Spring Boot. | Baja | Alto | Marco y Elizabeth implementarán directivas de ignorar propiedades desconocidas (@JsonIgnoreProperties) en los DTOs y validaciones para evitar NullPointerExceptions al guardar en PostgreSQL. |