Retrospectiva de sprint 3:

Reproductor web y telemetría

“Sitio web de Streaming –

SugoiAnime”

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones	2

Información del proyecto	3

Integrantes	3

Objetivo	3

Puntos fuertes	3

Áreas de mejora	4

Plan de acción - compromisos para el siguiente sprint	4

Reconocimientos (Kudos)	5

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/10/2026 | Creación de informe | Natalia Benítez |
|  | 01/10/2026 | Sprint 3 | Natalia Benítez |
| 2.0 | 02/10/2026 | Revisión y ajustes | Natalia Benítez |

# Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Sitio web de Streaming - SugoiAnime |
| Fecha de Inicio | 13/08/26 |
| Fecha de Término | 16/12/26 |
| Patrocinador principal | SugoiAnime |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18-190.367-8 | Natalia Benítez | nat.benitez@duocuc.cl |
| 17.251.253-4 | Marco Hernández | marc.hernandeza@duocuc.cl |
| 17.668.384-8 | Elizabeth Alegría | el.alegria@duocuc.cl |

# Objetivo

El objetivo de este Sprint es analizar el desempeño del equipo durante la implementación del motor de streaming sobre AWS y la recolección de telemetría (Sprint 3). El foco de esta sesión es evaluar cómo el equipo manejó la creciente complejidad de la infraestructura Cloud y establecer acuerdos de mejora para abordar el Sprint 4 (Automatización e Integración de APIs externas).

# Puntos fuertes

Dentro de lo que salió bien en este sprint, o los puntos fuertes de este se encuentran:

- Mitigación Proactiva de Riesgos: La decisión de Natalia de refactorizar la lógica de envío de telemetría (agrupando los pings cada 15 segundos y utilizando el evento onUnmount) en lugar de saturar la red cada segundo, demostró una excelente visión de arquitectura y cuidado del rendimiento de la base de datos.

- Diagnóstico de Infraestructura Cloud: El equipo demostró gran capacidad técnica para identificar que el problema de CORS no venía del código frontend, sino de la política de caché de CloudFront que omitía los headers de origen. Elizabeth resolvió este problema de red de manera eficiente.

- Colaboración Cruzada (Swarming): Cuando el API Gateway arrojó el Error 403 (Forbidden) tras aplicar las políticas IAM restrictivas, Marco detuvo momentáneamente su trabajo de backend para ayudar a Elizabeth a depurar los logs de CloudWatch. Este trabajo en equipo destrabó el impedimento rápidamente.

# Áreas de mejora

Dentro de los que no salió tan bien en este sprint o las áreas que requieren mejora, están:

- Impacto Global de las Pruebas de Seguridad: La aplicación de políticas IAM estrictas (HT-06) en el entorno principal bloqueó temporalmente el API Gateway, impidiendo que Natalia y Marco pudieran probar la reanudación del video. Las configuraciones de seguridad críticas deberían probarse de forma aislada antes de afectar a todo el Squad.

- Tiempos de Propagación en la Nube: El equipo no consideró inicialmente que los cambios en las distribuciones de AWS CloudFront tardan varios minutos en propagarse globalmente, lo que generó falsos positivos durante las pruebas iniciales del reproductor web.

# Plan de acción - compromisos para el siguiente sprint

Para asegurar la fluidez durante la integración con las APIs externas (Jikan y Traducción) en el próximo ciclo, el equipo acuerda el siguiente plan:

| Acción de mejora | Responsable | Impacto Esperado |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de Red y Seguridad en Entorno Aislado: Configurar y probar el patrón Rate Limiter (Resilience4j) en una rama/entorno local antes de aplicarlo al Gateway principal. | Elizabeth Alegría | Evitar que las pruebas de límite de peticiones bloqueen el Gateway para el resto del equipo durante el desarrollo del Sprint 4. |
| Definición Temprana de Estrategia de Fallbacks: Acordar y documentar mediante un diagrama de flujo cómo se comportará la interfaz web si la API de Traducción externa falla o excede su cuota gratuita. | Natalia Benítez/ Marco Hernandez | Prevenir colapsos en la vista de detalle; garantizar que la UI sepa cómo y cuándo mostrar la sinopsis original en inglés sin generar errores en consola. |
| Considerar Tiempos de Propagación en QA: Incluir en las estimaciones de tareas de infraestructura los tiempos de espera (Delay) asociados a servicios en la nube (AWS) antes de levantar bloqueos falsos. | Equipo completo | Reducir la ansiedad técnica y mejorar la precisión de las estimaciones en las Daily Scrums. |

# Reconocimientos (Kudos)

- A Elizabeth, por dominar la configuración de servicios complejos como AWS CloudFront y resolver exitosamente el rompecabezas de los roles de IAM, garantizando que el streaming sea fluido, pero blindado contra accesos no autorizados.

- A Marco, por la rápida integración del SDK de AWS para generar enlaces firmados de forma segura, y por su optimización de las consultas UPSERT en backend para que la persistencia del progreso fuera extremadamente rápida y silenciosa.

- A Natalia, por su excelente criterio técnico al rediseñar la frecuencia de la telemetría en el Frontend. Esa optimización salvó nuestra base de datos PostgreSQL de sufrir bloqueos por exceso de transacciones concurrentes.